**Compte rendu de la réunion du 17.04.2018**

**Présents :**

Client : Didier Buchs,

Assistants : Dimitri Racordon, Stefan Klikovits, Alban Linard,

Etudiants en charge du projet : Patrick Sardinha, Marvin Fourastié

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sujets** | **Discussions** | **Suivis** |
| **Avancement du projet** | * Les étudiants ont proposé le drone Bebop 2 de la marque Parrot et deux alternatives pour l’environnement de programmation Blockly (Android ou IOS) ou Playground (IOS). * Le choix du drone a été justifié par ses caractéristiques technique et son SDK proposé sur le site du constructeur. | Les assistants et le client vont commander le drone et un IPad |
| **Remarques diverses** | * Modifier le diaporama (trop de texte, manque d’information, forme des diapositives…) * Le client est d’accord pour ce drone * Les assistants conseillent de travailler avec Playground * Faire un dépôt github pour le projet | Les assistants prêteront un Mac pour les étudiants  Voir avec les assistants pour faire le dépôt Github |
| **Attentes pour la prochaine réunion** | * Regarder la législation pour les vols des drones * Améliorer la qualité de la présentation |  |

Prochaine réunion : Mardi 2 mai